### **۱. خلاصه اجرایی و اهداف استراتژیک**

**هدف استراتژیک MVP:** اعتبارسنجی فرضیه‌های کلیدی کسب‌وکار با کم‌ترین پیچیدگی فنی ممکن.

**فرضیه‌های کلیدی تحت آزمون:**

۱.  بیماران خارجی حاضرند برای "آرامش خاطر و شفافیت کامل" که توسط یک همراه سلامت اختصاصی ارائه می‌شود، مبلغی اضافی بپردازند.

۲.  کلینیک‌های ایرانی حاضرند ۱۵٪ کمیسیون بپردازند در ازای دریافت بیماران از پیش آموزش‌دیده و مدیریت‌شده.

**دوره زمانی توسعه:** ۸ هفته از تأیید این سند.

**معیار موفقیت محصول (پس از ۳ ماه از راه‌اندازی):**

*   **KPI کسب‌وکار:** جذب و همراهی موفق **۲۰ بیمار پرداخت‌کننده**.

*   **KPI تجربه کاربری:** میانگین نرخ رضایت بیمار (CSAT) **> ۸.۵**.

*   **KPI عملکردی:** زمان پاسخگویی تیم عملیات به درخواست بیمار **< ۱ ساعت** در ساعات کاری.

---

### **۲. شخصیت‌های کاربری (User Personas) و ذینفعان**

*   **بیمار بین‌المللی (علی احمد):** کاربر اصلی. به دنبال ساده‌سازی، شفافیت و پشتیبانی است.

*   **همراه سلامت (عملیات تراویکا):** کاربر اداری اصلی. از پلتفرم برای مدیریت هماهنگی‌ها و ارتباط با بیمار و کلینیک استفاده می‌کند.

*   **مدیر کلینیک (دکتر رضایی):** کاربر اداری. از پلتفرم برای مشاهده بیماران معرفی‌شده و تأیید نهایی درمان استفاده می‌کند.

*   **تیم مدیریت تراویکا:** مشاهده گزارش‌های کلی و عملکرد.

---

### **۳. نیازمندی‌های عملکردی (Functional Requirements)**

**ماژول ۱: فرانت‌اند عمومی (Public Frontend) – سایت نمایشی**

*   **FR-۱.۱:** یک صفحه اصلی (Landing Page) ساده و ریسپانسیو با محتوای استاتیک به زبان‌های **فارسی، عربی و انگلیسی**.

*   **FR-۱.۲:** یک صفحه "درخواست مشاوره رایگان" با فرمی شامل: نام، کشور، شماره واتس‌اپ/تلگرام، نوع درمان مورد نظر، توضیح مختصر.

*   **FR-۱.۳:** یک صفحه "تماس با ما" با اطلاعات تماس پایه.

*   **FR-۱.۴:** سادگی مطلق و سرعت بارگذاری بالا (<۳ ثانیه). **اولویت: بالا**.

**ماژول ۲: پنل مدیریت عملیات (Operations Admin Panel) – قلب MVP**

*   **FR-۲.۱:** یک داشبورد برای "همراه سلامت" جهت مشاهده **لیست تمام درخواست‌های مشاوره جدید** به ترتیب زمان.

*   **FR-۲.۲:** امکان تخصیص هر درخواست مشاوره به یک "همراه سلامت" خاص.

*   **FR-۲.۳:** امکان ثبت تمام مکالمات و یادداشت‌ها برای هر بیمار در یک **تایم‌لاین ساده** (مثل: "تماس گرفته شد"، "ویزیت دکتر تنظیم شد"، "پیش‌فاکتور ارسال شد").

*   **FR-۲.۴:** امکان آپلود و ذخیره اسناد هر بیمار (مثل عکس دندان، مدارپزشکی، پیش‌فاکتور) در پروفایل وی.

*   **FR-۲.۵:** امکان ثبت **"قیمت نهایی"** توافق‌شده با بیمار و **"قیمت پایه کلینیک"**.

*   **FR-۲.۶:** امکان تغییر وضعیت (Status) هر بیمار در مراحل: جدید، درحال مشاوره، منتظر پرداخت، تأییدشده، درحال درمان، تکمیل‌شده، لغوشده.

*   **FR-۲.۷:** امکان ثبت "تکلیف" (Task) برای خود یا دیگر همکاران با تاریخ سررسید. **اولویت: بالا**.

**ماژول ۳: پنل مدیریت کلینیک (Clinic Panel) – حداقلی**

*   **FR-۳.۱:** یک صفحه لاگین ساده برای هر کلینیک شریک.

*   **FR-۳.۲:** نمایش **لیست بیماران معرفی‌شده به آن کلینیک** با وضعیت‌های کلیدی.

*   **FR-۳.۳:** امکان مشاهده اطلاعات اصلی بیمار و یادداشت‌های تیم عملیات.

*   **FR-۳.۴:** امکان دانلود پیش‌فاکتور نهایی (PDF) برای بیمار.

*   **FR-۳.۵:** امکان ثبت "تأیید نهایی درمان و دریافت هزینه" برای محاسبه کمیسیون. **اولویت: متوسط**.

**ماژول ۴: ارتباطات و اطلاع‌رسانی (Basic Comms)**

*   **FR-۴.۱:** ارسال **ایمیل اتوماتیک** به بیمار پس از پر کردن فرم درخواست مشاوره (با متن: "درخواست شما دریافت شد، به زودی تماس می‌گیریم").

*   **FR-۴.۲:** ارسال **ایمیل اتوماتیک** به بیمار حاوی پیش‌فاکتور نهایی (PDF) پس از ثبت توسط تیم عملیات.

*   **FR-۴.۳:** نمایش یک **شماره واتس‌اپ/تلگرام ثابت و پررنگ** در تمام صفحات برای ارتباط فوری. (ارتباط اصلی از طریق واتس‌اپ است، نه سیستم پیام داخلی). **اولویت: بالا**.

### **۴. نیازمندی‌های غیرعملکردی (Non-Functional Requirements)**

*   **NFR-۱ (امنیت):** تمامی صفحات ادمین باید با **HTTPS** و یک سیستم احراز هویت ساده (یوزر/پسورد) محافظت شوند. داده‌های بیماران باید در دیتابیس رمزگذاری شده ذخیره شوند.

*   **NFR-۲ (قابلیت اطمینان):** زمان آپتایم سرویس باید > ۹۹٪ در ماه باشد.

*   **NFR-۳ (کارایی):** زمان بارگذاری صفحات برای کاربران داخل ایران و عراق باید < ۳ ثانیه باشد.

*   **NFR-۴ (قابلیت نگهداری):** کد باید کامنت‌گذاری شده و از یک ساختار استاندارد پیروی کند تا توسعه بعدی آسان باشد.

*   **NFR-۵ (مقیاس‌پذیری):** طراحی دیتابیس و معماری باید به گونه‌ای باشد که افزودن کاربران و رکوردهای بیشتر در آینده، باعث افت عملکرد جدی نشود. **اولویت: متوسط**.

---

### **۵. داستان‌های کاربری (User Stories) و معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)**

**داستان کاربری به عنوان یک بیمار عراقی (علی احمد):**

*   **عنوان:** به عنوان یک بیمار، می‌خواهم درخواست مشاوره اولیه بدهم تا تراویکا با من تماس بگیرد.

*   **معیارهای پذیرش (AC):**

*   AC۱: فرم درخواست مشاوره به زبان عربی قابل مشاهده و پر کردن باشد.

*   AC۲: پس از ثبت فرم، یک پیام موفقیت با شماره تماس پشتیبانی نمایش داده شود.

*   AC۳: یک ایمیل تأیید دریافت درخواست به آدرس واردشده (در صورت وجود) ارسال شود.

*   AC۴: درخواست در پنل مدیریت عملیات به عنوان "جدید" ظاهر شود.

**داستان کاربری به عنوان یک همراه سلامت (کارمند عملیات):**

*   **عنوان:** به عنوان همراه سلامت، می‌خواهم وضعیت تمام بیماران تحت مدیریت خودم را در یک نگاه ببینم تا فرآیندها را پیگیری کنم.

*   **معیارهای پذیرش (AC):**

*   AC۱: پس از لاگین، یک لیست از بیماران با فیلدهای: نام، کشور، تاریخ آخرین بروزرسانی، و وضعیت (Status) نمایش داده شود.

*   AC۲: امکان فیلتر کردن لیست بر اساس وضعیت (مثلاً فقط "منتظر پرداخت") وجود داشته باشد.

*   AC۳: با کلیک روی هر بیمار، تمام یادداشت‌ها، اسناد و تاریخچه تعاملات در یک صفحه نمایش داده شود.

**داستان کاربری به عنوان مدیر یک کلینیک (دکتر رضایی):**

*   **عنوان:** به عنوان مدیر کلینیک، می‌خواهم پیش‌فاکتور نهایی بیمارانی که قرار است به کلینیک من مراجعه کنند را ببینم تا برای پذیرش آماده شوم.

*   **معیارهای پذیرش (AC):**

*   AC۱: پس از لاگین با حساب مخصوص کلینیک، فقط بیماران معرفی‌شده به آن کلینیک قابل مشاهده باشند.

*   AC۲: در کنار هر بیمار، یک دکمه "دانلود پیش‌فاکتور" وجود داشته باشد.

*   AC۳: فایل دانلودشده یک PDF خوانا با قیمت نهایی و خدمات باشد.

### **۶. سناریوهای استفاده (Use Cases) و موارد خاص (Edge Cases)**

**سناریوی اصلی استفاده (Happy Path):**

۱.  بیمار فرم سایت را پر می‌کند.

۲.  درخواست در پنل عملیات ظاهر می‌شود.

۳.  همراه سلامت تماس می‌گیرد، ویزیت دکتر را تنظیم و قیمت نهایی را ثبت می‌کند.

۴.  پیش‌فاکتور PDF تولید و برای بیمار ایمیل می‌شود.

۵.  بیمار پرداخت را تأیید می‌کند (خارج از سیستم).

۶.  وضعیت بیمار در پنل به "تأیید‌شده" تغییر می‌کند.

۷.  هماهنگی‌های سفر آغاز می‌شود.

۸.  پس از تکمیل درمان، کلینیک در پنل خود وضعیت را "تکمیل‌شده" می‌کند.

۹.  کمیسیون قابل محاسبه می‌شود.

**موارد خاص (Edge Cases) که باید مدیریت شوند:**

*   **EC-۱:** بیمار فرم را دو بار پر می‌کند. (سیستم باید بر اساس شماره تماس، درخواست تکراری را تشخیص داده و در یک پروفایل ادغام کند یا هشدار دهد).

*   **EC-۲:** بیمار پس از دریافت پیش‌فاکتور، قبل از پرداخت منصرف می‌شود. (وضعیت باید به "لغو توسط بیمار" تغییر کند و دلیل در یادداشت‌ها ثبت شود).

*   **EC-۳:** کلینیک درمان را تکمیل اعلام می‌کند اما بیمار راضی نیست. (وضعیت نباید به صورت خودکار "تکمیل‌شده" شود. باید یک فرآیند بررسی دستی توسط تیم عملیات فعال شود).

*   **EC-۴:** همراه سلامت یک بیمار را به اشتباه به کلینیک "الف" اختصاص می‌دهد، در حالی که باید به کلینیک "ب" اختصاص داده می‌شد. (امکان تغییر کلینیک اختصاص‌یافته در پنل عملیات باید وجود داشته باشد).

---

### **۷. محدوده و تعویق آگاهانه**

**آنچه عمداً ساخته نمی‌شود (عمداً به تعویق افتاده):**

*   **سیستم پرداخت آنلاین یکپارچه:** پرداخت به صورت دستی (واریز بانکی، صرافی) انجام می‌شود. دلیل: پیچیدگی فنی بالا، ریسک تحریم، و یادگیری از پایلوت که بیماران به پرداخت در محل تمایل بیشتری داشتند.

*   **سیستم رزرو آنلاین نوبت کلینیک:** هماهنگی نوبت توسط همراه سلامت به صورت تلفنی انجام می‌شود. دلیل: نیاز به یکپارچه‌سازی پیچیده با نرم‌افزارهای مختلف کلینیک‌ها.

*   **پنل پیشرفته گزارش‌گیری و تحلیل:** گزارش‌های اولیه به صورت دستی از دیتابیس استخراج می‌شود. دلیل: اولویت بر عملیات است، نه تحلیل.

*   **اپلیکیشن موبایل:** کل فرآیند از طریق وب‌سایت ریسپانسیو و واتس‌اپ انجام می‌شود. دلیل: هزینه و زمان توسعه بالا.

*   **سیستم پیام‌رسانی داخلی:** ارتباط از طریق واتس‌اپ و ایمیل انجام می‌شود. دلیل: کاهش پیچیدگی و احترام به کانال‌های ارتباطی رایج کاربران.

**وابستگی‌ها به تیم‌های دیگر:**

*   **تیم فروش/بازاریابی:** تهیه متن نهایی صفحات سایت به زبان‌های عربی و انگلیسی. تهیه قالب پیش‌فاکتور PDF.

*   **تیم حقوقی:** تهیه متن "قوانین و مقررات" و "حریم خصوصی" برای سایت.

*   **تیم عملیات (مشتری):** ارائه بازخورد مداوم در مورد گردش کار (Workflow) پنل مدیریت در طول توسعه. آموزش استفاده از پنل پس از راه‌اندازی.

### **۸. معیارهای موفقیت محصول (Product KPIs)**

این KPIها پس از راه‌اندازی MVP ردیابی می‌شوند تا سلامت محصول را بسنجیم:

*   **KPI-۱ (کارایی عملیات):** میانگین زمان از ثبت درخواست مشاوره تا اولین تماس توسط همراه سلامت (< ۲ ساعت).

*   **KPI-۲ (کاربرپسندی):** نرخ رضایت از پنل عملیات (از طریق نظرسنجی داخلی هفتگی از تیم عملیات).

*   **KPI-۳ (ثبات سیستم):** تعداد باگ‌های بحرانی (Critical Bugs) گزارش‌شده در ماه (هدف: صفر).

*   **KPI-۴ (استفاده):** تعداد درخواست‌های مشاوره ثبت‌شده در هفته از طریق سایت.

*   **KPI-۵ (کیفیت داده):** درصد تکمیل‌شدن پروفایل هر بیمار با تمام اطلاعات ضروری (هدف: > ۹۵٪).

**نتیجه‌گیری و گام بعدی**

این PRD یک MVP بسیار متمرکز را تعریف می‌کند که تنها برای **اجرای روان فرآیند عملیاتی دستی** طراحی شده است. این محصول نه یک پلتفرم خودکار، بلکه یک **"سیستم پشتیبانی تصمیم و مستندسازی"** برای تیم عملیات است.

**گام بعدی:** برگزاری جلسه کیک‌آف (Kick-off) با تیم فنی و شروع اسپرینت صفر برای طراحی دقیق معماری و رابط کاربری.