## ۱. چکیده اجرایی

با توجه به ماهیت حساس خدمات پزشکی و گردشگری سلامت، سیستم‌های هوش مصنوعی و ML در تراویکا باید با بالاترین استانداردهای اعتبار، امنیت و پایداری عمل کنند. این سند چارچوب جامع مانیتورینگ، نگهداری و عملیات ML را تعریف می‌کند.

## ۲. اصول و ارزش‌های کلیدی

- **ایمنی بیمار اولویت اول**: هر مدل ML باید قبل از انتشار، تست‌های دقیق اخلاقی و بالینی ببیند

- **شفافیت کامل**: تمام پیش‌بینی‌های مدل باید قابل تفسیر و توجیه باشند

- **پاسخگویی**: مکانیزم‌های واضح برای مسئولیت‌پذیری در تصمیم‌ات ML

- **انطباق قانونی**: رعایت کامل HIPAA، GDPR و قوانین محلی درمانی

## ۳. معماری MLOps

### ۳.۱. چرخه حیات مدل

```

[تصویر Flowchart چرخه حیات مدل]

مراحل:

۱. توسعه و آموزش

۲. اعتبارسنجی و تست

۳. ثبت و ورژن‌دهی

۴. استقرار مرحله‌ای

۵. مانیتورینگ مداوم

۶. بازآموزی خودکار

۷. بازنشستگی کنترل‌شده

```

### ۳.۲. کامپوننت‌های اصلی

- **ML Pipeline Orchestrator**: Apache Airflow / Kubeflow Pipelines

- **Model Registry**: MLflow / Weights & Biases

- **Feature Store**: Feast / Hopsworks

- **Serving Infrastructure**: KServe / Seldon Core

- **Monitoring Stack**: Prometheus + Grafana + Evidently AI

## ۴. استراتژی ورژن‌دهی

### ۴.۱. Versioning Schema

```

{model_type}_{major}.{minor}.{patch}_{timestamp}

مثال: diagnosis_recommender_1.2.3_20240515

```

### ۴.۲. موارد ذخیره‌شده:

- کد آموزش مدل

- هایپرپارامترها

- داده‌های آموزشی (metadata)

- معیارهای ارزیابی

- گزارش‌های fairness و bias

- مجوزها و تاییدیه‌ها

## ۵. مانیتورینگ جامع

### ۵.۱. مانیتورینگ عملکرد (Performance Monitoring)

| معیار | آستانه هشدار | فرکانس | ابزار |

|-------|-------------|---------|--------|

| دقت (Accuracy) | ±۵٪ تغییر | Real-time | Evidently |

| Precision/Recall | ±۱۰٪ تغییر | Hourly | Custom Metrics |

| F1-Score | ±۸٪ تغییر | Hourly | MLflow |

| Latency P95 | > 500ms | Real-time | Prometheus |

| Throughput | کاهش > ۲۰٪ | 5-min | Grafana |

### ۵.۲. مانیتورینگ داده و درایفت (Data & Drift Monitoring)

#### ۵.۲.۱. Data Drift

- **تغییرات توزیع ویژگی‌ها**: Kolmogorov-Smirnov test

- **آستانه**: p-value < 0.01 برای ۳ روز متوالی

- **واکنش**: هشدار به تیم داده، بررسی کیفیت داده ورودی

#### ۵.۲.۲. Concept Drift

- **تکنیک**: Monitoring prediction distributions vs actuals

- **آستانه**: ۱۰٪ افزایش در خطا برای همان زیرمجموعه‌ها

- **واکنش**: بررسی علت، آماده‌سازی بازآموزی

#### ۵.۲.۳. Target Drift

- **تکنیک**: مقایسه توزیع برچسب‌های واقعی

- **آستانه**: تغییر معنادار در نسبت کلاس‌ها

- **واکنش**: تحلیل تغییرات حوزه پزشکی

### ۵.۳. مانیتورینگ امنیتی

- **Adversarial Attack Detection**: شبکه‌های GAN برای شناسایی ورودی‌های مشکوک

- **Model Stealing Protection**: نرخ درخواست، تشخیص الگوهای اسکرپینگ

- **Data Privacy**: مانیتورینگ احتمالی داده‌نشتی PII

## ۶. تست قبل از انتشار

### ۶.۱. تست‌های اجباری

| تست نوع | توضیح | معیار قبولی | مسئول |

|---------|-------|-------------|--------|

| A/B Testing | تست در ۵٪ ترافیک | بهبود معنی‌دار (p<0.05) | تیم ML |

| Shadow Mode | اجرای موازی با مدل فعلی | تطابق > ۹۰٪ | مهندس ML |

| Canary Deployment | انتشار مرحله‌ای | خطا < ۱٪ در هر مرحله | DevOps |

| Fairness Audit | تست روی زیرگروه‌ها | Disparity < ۱۰٪ | Ethics Board |

| Clinical Validation | تایید متخصصان پزشکی | Approval Rate > ۹۵٪ | Medical Director |

### ۶.۲. چک‌لیست انتشار

```

[ ] تست‌های واحد و یکپارچگی passed

[ ] معیارهای ارزیابی از baseline بهتر است

[ ] گزارش fairness تایید شده

[ ] مستندات به‌روز شده

[ ] رضایت Clinical Board دریافت شده

[ ] rollback plan تست شده

[ ] monitoring dashboards فعال شده

[ ] تیم پشتیبانی آگاه شده

```

## ۷. مکانیزم Rollback

### ۷.۱. شرایط فعال‌سازی Rollback خودکار:

۱. خطای پیش‌بینی > ۲۵٪ برای ۱۰ دقیقه

۲. Latency P99 > 2s برای ۵ دقیقه

۳. شناسایی adversarial attack

۴. تشخیص bias خطرناک

۵. خطای سیستمی در feature pipeline

### ۷.۲. پروتکل Rollback:

```

Level 1 (خودکار):

- بازگشت به نسخه قبلی

- اطلاع‌رسانی به تیم

- ثبت حادثه

Level 2 (نیمه-خودکار):

- توقف سرویس جدید

- تایید دستی توسط Lead

- بازگشت کنترل‌شده

Level 3 (دستی):

- تحلیل ریشه‌ای

- تصمیم‌گیری مدیریتی

- بازگشت برنامه‌ریزی شده

```

## ۸. برنامه بازآموزی

### ۸.۱. محرک‌های بازآموزی:

- **زمان‌بندی شده**: ماهانه/سه‌ماهه بسته به مدل

- **Performance-based**: کاهش ۱۰٪ در معیارهای کلیدی

- **Drift-based**: شناسایی concept drift معنادار

- **Data-volume**: دسترسی به ۲۰٪ داده جدید

### ۸.۲. خط لوله بازآموزی خودکار:

```

۱. جمع‌آوری داده‌های جدید برچسب‌خورده

۲. اجرای تست‌های داده کیفیت

۳. آموزش مدل جدید

۴. ارزیابی در برابر مدل فعلی

۵. تست A/B در محیط staging

۶. درخواست تاییدیه

۷. انتشار کنترل‌شده

```

## ۹. مسئولیت‌ها و نقش‌ها

| نقش | مسئولیت‌های MLOps | ابزارهای دسترسی |

|-----|-------------------|------------------|

| تیم Data Science | توسعه مدل، تست‌های ارزیابی | MLflow, Jupyter, Experiment Tracking |

| مهندس ML | پیاده‌سازی pipeline، deployment | Kubeflow, Docker, CI/CD |

| تیم DevOps | زیرساخت، scaling، امنیت | Kubernetes, Prometheus, Grafana |

| Medical Director | تایید بالینی، نظارت اخلاقی | Dashboard مخصوص، گزارش‌ها |

| محصول (Product) | تعریف معیارهای کسب‌وکار | Business Metrics Dashboard |

| پاسخ‌دهی حادثه | مدیریت بحران، rollback | PagerDuty, Incident Response Tools |

## ۱۰. ابزارها و تکنولوژی‌ها

### ۱۰.۱. Stack انتخابی:

- **Orchestration**: Kubeflow Pipelines

- **Registry & Tracking**: MLflow + Neptune.ai

- **Feature Store**: Feast (برای consistency)

- **Serving**: Seldon Core + FastAPI

- **Monitoring**: Prometheus + Grafana + Evidently

- **CI/CD**: GitLab CI + ArgoCD

- **Infrastructure**: Kubernetes (GKE/AKS)

- **Security**: Snyk, Trivy, Vault

### ۱۰.۲. Dashboard‌های کلیدی:

۱. **Operational Dashboard**: سلامت سرویس، performance

۲. **Business Dashboard**: تاثیر بر metric‌های کسب‌وکار

۳. **Clinical Dashboard**: کیفیت پیش‌بینی‌های پزشکی

۴. **Fairness Dashboard**: برابری بین زیرگروه‌ها

۵. **Cost Dashboard**: هزینه‌های محاسباتی و ذخیره‌سازی

## ۱۱. مستندات و گزارش‌دهی

### ۱۱.۱. گزارش‌های دوره‌ای:

- **روزانه**: سلامت سرویس، خطاهای بحرانی

- **هفتگی**: performance trends، drift metrics

- **ماهانه**: گزارش جامع، تحلیل cost/benefit

- **فصلی**: audit کامل، بازنگری استراتژی

### ۱۱.۲. مستندات الزامی:

۱. Model Card برای هر مدل

۲. Data Card برای هر دیتاست

۳. مستندات API و endpoint‌ها

۴. playbook پاسخ‌به‌حادثه

۵. رویه‌های compliance و audit

## ۱۲. برنامه تکامل

### فاز ۱ (ماه‌های ۱-۳): MVP

- مانیتورینگ پایه (performance, latency)

- ورژن‌دهی ساده

- rollback دستی

### فاز ۲ (ماه‌های ۴-۶): پیشرفته

- سیستم drift detection

- بازآموزی نیمه‌خودکار

- تست‌های fairness

### فاز ۳ (ماه‌های ۷-۱۲): کامل

- خط لوله کاملاً خودکار

- مانیتورینگ real-time

- سیستم adversarial detection

## ۱۳. معیارهای موفقیت

| معیار | هدف سال اول | هدف سال دوم |

|-------|-------------|-------------|

| Uptime مدل‌ها | ۹۹.۵٪ | ۹۹.۹٪ |

| زمان کشف مشکل | < 15 دقیقه | < 5 دقیقه |

| زمان بازیابی | < 30 دقیقه | < 10 دقیقه |

| Cost efficiency | ۲۰٪ کاهش هزینه‌ها | ۴۰٪ کاهش |

| رضایت کاربران | ۴.۲/۵ | ۴.۵/۵ |

| Clinical approval rate | ۹۵٪ | ۹۸٪ |

## ۱۴. ریسک‌ها و mitigations

| ریسک | احتمال | تاثیر | اقدام کاهش |

|------|---------|-------|------------|

| Model bias تشخیص‌نشده | متوسط | بالا | تست‌های fairness خودکار، diverse data |

| Data breach | پایین | بسیار بالا | encryption end-to-end، access control سختگیرانه |

| Regulatory non-compliance | متوسط | بالا | مشاور حقوقی اختصاصی، audit ماهانه |

| Vendor lock-in | بالا | متوسط | طراحی multi-cloud، abstraction layer |

## ۱۵. نتیجه‌گیری

سیستم MLOps تراویکا بر پایه اصول ایمنی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری طراحی شده است. با اجرای این plan، اطمینان حاصل می‌شود که مدل‌های ML نه تنها از نظر فنی قوی، بلکه از نظر اخلاقی و قانونی نیز قابل دفاع هستند. این چارچوب امکان scale ایمن و قابل اعتماد را فراهم می‌کند.

.