**

۱. فلسفه و اصول QA در تراویکا**

*   **کیفیت، مسئولیت تیم توسعه است (Quality is a Team Responsibility):** QA یک مرحله جدا در انتها نیست. هر توسعه‌دهنده مسئول کیفیت کد و تست‌های خود است.

*   **پیشگیری بر کشف دیر هنگام ارجحیت دارد (Prevention over Detection):** سرمایه‌گذاری روی تست‌های خودکار و فرآیندهای مهندسی (مانند Code Review) برای جلوگیری از ورود باگ به سیستم.

*   **تست‌ها به عنوان مستندات قابل اجرا (Tests as Executable Specifications):** مجموعه تست‌ها باید رفتار مورد انتظار سیستم را شفاف و قابل راستی‌آزمایی کنند.

*   **توجه به تجربه کاربر (Focus on User Experience):** باگ‌هایی که مستقیماً بر کاربر نهایی (بیمار، همراه سلامت، کلینیک) تأثیر می‌گذارند، بالاترین اولویت را دارند.

---

### **۲. هرم تست (Testing Pyramid) و استراتژی ما**

ما از هرم تست به عنوان چارچوب استفاده می‌کنیم و تلاش می‌کنیم بیشترین سرمایه‌گذاری در پایه هرم باشد.

```

تعداد کم، گران، شکننده

/\

/  \   [ E2E / Browser Tests ]

/____\  (~5-10% کل تست‌ها)

/      \ [ Integration Tests ]

/________\ (~15-20% کل تست‌ها)

/          \[ Unit Tests ]

/____________\ (~70-80% کل تست‌ها)

تعداد زیاد، ارزان، پایدار

```

**۲.۱. تست واحد (Unit Tests) – لایه پایه**

*   **هدف:** اطمینان از صحت **واحدهای کوچک و مستقل** کد (توابع، متدها، کلاس‌های سرویس).

*   **دامنه:** منطق کسب‌وکار (Business Logic)، الگوهای طراحی، تبدیل‌کننده‌ها (Converters)، اعتبارسنجی‌ها (Validators).

*   **اجرا:** بسیار سریع (میلی‌ثانیه). **مستقل از دیتابیس، شبکه و فریم‌ورک.**

*   **مسئول:** توسعه‌دهنده (Developer).

*   **ابزار:** PHPUnit.

*   **شواهد:** گزارش Coverage Unit (بخش ۵).

*   **معیار پذیرش:** **حداقل ۸۰٪ Code Coverage** برای کلاس‌های داخل `App/Modules/*/Services/` و `App/Core/`.

**۲.۲. تست یکپارچه (Integration Tests) – لایه میانی**

*   **هدف:** اطمینان از تعامل صحیح **چند واحد کد** با یکدیگر یا با زیرساخت‌های خارجی (مانند دیتابیس، سرویس ایمیل Mock شده).

*   **دامنه:** صحت کارکرد Repositoryها با دیتابیس، صحت ارسال Eventها و عملکرد Listenerها، صحت Form Request Validation.

*   **اجرا:** سریع (چند ثانیه). از دیتابیس درون‌حافظه (SQLite) یا یک تست دیتابیس ایزوله استفاده می‌کند.

*   **مسئول:** توسعه‌دهنده (Developer).

*   **ابزار:** PHPUnit + Laravel Testing Helpers.

*   **معیار پذیرش:** تمامی مسیرهای (Paths) اصلی در Controllerها و سرویس‌های حیاتی باید حداقل یک تست Integration داشته باشند.

**۲.۳. تست پایان‌به‌پایان (End-to-End / Browser Tests) – لایه رأس**

*   **هدف:** اطمینان از صحت **گردش کاری کامل کاربر** از طریق رابط کاربری (UI).

*   **دامنه:** سناریوهای حیاتی (Critical Paths) کاربر: ثبت درخواست مشاوره، لاگین اپراتور و تغییر وضعیت پرونده، لاگین کلینیک و تأیید تکمیل درمان.

*   **اجرا:** کند (ثانیه تا دقیقه). یک مرورگر واقعی (مثل Chrome) را اجرا می‌کند.

*   **مسئول:** توسعه‌دهنده با نظارت مسئول محصول (PM).

*   **ابزار:** Laravel Dusk.

*   **معیار پذیرش:** **۶ سناریوی E2E اجباری** (تعریف در بخش ۳) باید همیشه سبز باشند.

---

### **۳. سناریوهای تست E2E اجباری (شواهد اصلی صحت سیستم)**

این سناریوها **ستون فقرات سلامت سیستم** هستند و شکست هر یک به معنای عدم آمادگی برای استقرار است.

| شناسه سناریو | عنوان | مسیر (User Flow) | نقطه Assertion (بررسی نهایی) |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **E2E-01** | بیمار درخواست مشاوره می‌دهد | ۱. رفتن به صفحه اصلی.<br>۲. پر کردن فرم درخواست.<br>۳. کلیک ارسال. | ۱. نمایش پیام موفقیت.<br>۲. رکورد درخواست در بخش ادمین ایجاد شده باشد.<br>۳. ایمیل تأیید (در محیط تست) ارسال شده باشد. |

| **E2E-02** | اپراتور یک درخواست را پردازش و به بیمار پیش‌فاکتور می‌دهد | ۱. لاگین به پنل ادمین.<br>۲. باز کردن اولین درخواست "جدید".<br>۳. تغییر وضعیت به "درحال مشاوره".<br>۴. ثبت قیمت و ارسال پیش‌فاکتور. | ۱. وضعیت درخواست در لیست تغییر کرده باشد.<br>۲. یادداشت اپراتور ذخیره شده باشد.<br>۳. PDF پیش‌فاکتور ایجاد و لینک آن نمایش داده شده باشد. |

| **E2E-03** | کلینیک وضعیت درمان را تکمیل اعلام می‌کند | ۱. لاگین به پنل کلینیک.<br>۲. باز کردن پرونده بیمار معرفی‌شده.<br>۳. کلیک روی دکمه "تکمیل درمان". | ۱. در پنل کلینیک، وضعیت پرونده به "تکمیل‌شده" تغییر کند.<br>۲. در پنل ادمین، وضعیت همان پرونده به صورت خودکار به "تکمیل‌شده" به‌روزرسانی شود. |

| **E2E-04** | کنترل دسترسی (AuthZ) پنل کلینیک | ۱. لاگین به پنل کلینیک A.<br>۲. تلاش برای دسترسی مستقیم به URL پرونده متعلق به کلینیک B. | نمایش خطای "دسترسی غیرمجاز" (۴۰۳) یا لیست خالی. |

| **E2E-05** | بازیابی رمز عبور اپراتور | ۱. رفتن به صفحه لاگین ادمین.<br>۲. کلیک روی "فراموشی رمز".<br>۳. وارد کردن ایمیل و درخواست لینک بازیابی.<br>۴. کلیک روی لینک در ایمیل تست و تنظیم رمز جدید. | توانایی لاگین با رمز عبور جدید. |

| **E2E-06** | نمایش صحیح سایت روی موبایل (Responsive) | ۱. باز کردن صفحه اصلی و فرم درخواست در viewport موبایل. | عدم وجود عناصر شکسته یا غیرقابل تعامل. |

**شواهد اجرا:** گزارش اجرای خودکار این سناریوها در هر شب بر روی محیط Staging در **Slack/Telegram تیم** پست می‌شود. (مثال: "[Dusk Report] ۶ of ۶ E2E tests passed on Staging").

---

### **۴. تست امنیت (Security Testing)**

*   **تست خودکار (SAST - Static Application Security Testing):**

*   **ابزار:** **Larastan** (برای تحلیل نوع داده و جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های تزریق) و **Enlightn** (اسکنر امنیتی تخصصی Laravel).

*   **فرکانس:** در **هر اجرای Pipeline CI**.

*   **خروجی:** گزارش در GitHub Actions. هر یافته **High/Critical** خط لوله را می‌شکند.

*   **تست دستی (Manual Security Review):**

*   **فرکانس:** قبل از هر **Release اصلی** (Major/Minor).

*   **دامنه:** بررسی دستی کنترل دسترسی (Role-Based Access Control)، بررسی لاگ‌های عملیات حساس، تست تغییر پارامترهای ID در URL (IDOR).

*   **وابستگی‌ها (Dependency Scanning):**

*   **ابزار:** **GitHub Dependabot**.

*   **عملکرد:** به‌روزرسانی خودکار و ایجاد PR برای وابستگی‌های دارای آسیب‌پذیری شناخته‌شده (CVE).

---

### **۵. تست رگرسیون (Regression Testing) و فرآیند Release**

**تست رگرسیون چیست؟** اطمینان از اینکه تغییرات جدید، عملکردهای قبلی را خراب نکرده‌اند.

**چگونه اجرا می‌شود؟** با اجرای **تمام Suite تست‌های Unit، Integration و E2E در Pipeline CI با هر Commit**. این همان **تست رگرسیون خودکار** ماست.

**فرآیند Release (استقرار نسخه جدید):**

```mermaid

graph LR

A[شروع: Feature کامل شده] --> B(Pull Request ایجاد شود);

B --> C{مرور کد + اجرای CI};

C -- موفق --> D[ادغام در شاخه Develop];

C -- شکست --> E[رفع خطا توسط توسعه‌دهنده];

D --> F[استقرار خودکار بر روی محیط Staging];

F --> G[اجرای دستی سناریوهای E2E روی Staging];

G -- موفق --> H[ادغام Develop به Main<br>و ایجاد Tag نسخه];

G -- شکست --> I[بررسی و رفع خطا];

H --> J[استقرار خودکار بر روی Production];

J --> K[مانیتورینگ و Smoke Test روی Production];

```

**نقش تست‌ها:** در مرحله **C** و **F**، تست‌های رگرسیون خودکار به صورت کامل اجرا می‌شوند. در مرحله **G**، تست‌های E2E به صورت دستی (و با دقت بیشتر) روی محیط واقعی‌شده (Staging) اجرا می‌شوند.

---

### **۶. شواهد و گزارش‌های آزمون (Test Evidence)**

**۶.۱. گزارش پوشش کد (Code Coverage Report)**

*   **ابزار:** **PCOV** (برای جمع‌آوری) + **Codecov** (برای گزارش‌گیری و نمایش).

*   **لینک گزارش عمومی:** `https://codecov.io/gh/travica-health/travica-platform`

*   **هدف (Coverage Target):**

*   **کل پروژه:** > ۷۰٪

*   **Business Logic (سرویس‌ها):** > ۸۰٪ (اجباری)

*   **شواهد:** تصویر زیر گزارش Codecov را برای Commit مربوط به نسخه ۱.۰ نشان می‌دهد:

![تصویر گزارش Codecov](https://codecov.io/gh/travica-health/travica-platform/branch/main/graphs/sunburst.svg) *(لینک فرضی)*

*تفسیر: بخش‌های سبز تحت پوشش هستند. بخش‌های قرمز نیاز به توجه دارند.*

**۶.۲. گزارش اجرای تست در CI (CI Test Execution Report)**

*   **خروجی:** در GitHub Actions، برای هر Commit یک **Summary** ایجاد می‌شود.

*   **شواهد:** جدول زیر نمونه‌ای از گزارش برای یک اجرای موفق است:

| Test Suite | زمان اجرا | تست‌های کل | تست‌های قبول | تست‌های رد | وضعیت |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Unit** | ۴۵ ثانیه | ۲۱۵ | ۲۱۵ | ۰ | ✅ |

| **Feature** | ۱۲۰ ثانیه | ۸۹ | ۸۹ | ۰ | ✅ |

| **Dusk (E2E)** | ۱۸۰ ثانیه | ۶ | ۶ | ۰ | ✅ |

| **PHPStan** | ۲۰ ثانیه | - | - | - | ✅ (بدون خطا) |

| **کل** | **۳۶۵ ثانیه** | **۳۱۰** | **۳۱۰** | **۰** | **✅ موفق** |

**۶.۳. داشبورد سلامت تست (Test Health Dashboard)**

یک صفحه داخلی ساده در `https://staging.travica.health/health` (دسترسی فقط برای تیم) وجود دارد که:

*   وضعیت آخرین اجرای تست‌ها را نشان می‌دهد.

*   روند پوشش کد در طول زمان را رسم می‌کند.

*   لیست تست‌های شکسته اخیر را نمایش می‌دهد.

---

### **۷. سیاست مدیریت و رفع باگ (Bug Lifecycle Policy)**

**درجه‌بندی باگ (Bug Severity):**

*   **S1 - بحرانی (Critical):** سیستم کاملاً از کار افتاده، نقض امنیت جدی، از دست رفتن داده.

*   **S2 - بالا (High):** عملکرد اصلی مختل شده (مثلاً ارسال پیش‌فاکتور کار نمی‌کند)، اما راه‌حل موقت وجود دارد.

*   **S3 - متوسط (Medium):** عملکرد فرعی مختل شده یا خطای UI در یک بخش غیرحیاتی.

*   **S4 - پایین (Low):** مشکل جزئی UI، تایپو در متن.

**فرآیند رفع (Workflow):**

۱.  **گزارش:** هرکس (توسعه‌دهنده، مسئول محصول، کاربر آزمایشی) باگ را در **GitHub Issues** با قالب مشخص گزارش می‌کند.

۲.  **Triage (اولویت‌دهی):** در جلسه روزانه، باگ‌ها بر اساس Severity و Impact اولویت‌بندی و به اسپرینت جاری یا آینده اختصاص می‌یابند.

*   **S1:** رفع فوری، خارج از چرخه عادی. ممکن است باعث Rollback شود.

*   **S2:** بالاترین اولویت در اسپرینت بعدی.

*   **S3 & S4:** بر اساس ظرفیت تیم.

۳.  **رفع:** توسعه‌دهنده یک برنچ برای رفع باگ ایجاد می‌کند. **رفع هر باگ باید همراه با اضافه کردن حداقل یک تست (Unit یا Feature) باشد که عدم وجود آن باگ را تضمین کند.** (این قانون طلایی از رخداد مجدد همان باگ جلوگیری می‌کند).

۴.  **تأیید:** پس از Merge و استقرار در Staging، گزارش‌دهنده باگ (یا مسئول محصول) صحت رفع را روی Staging تأیید می‌کند.

۵.  **بسته‌شدن:** Issue بسته می‌شود.

**مثال شواهد:** لینک به Issueای که بسته شده و نشان می‌دهد Commit مربوطه چه تست‌هایی را برای پوشش آن باگ اضافه کرده است.

---

### **۸. جمع‌بندی: چگونه کیفیت تضمین می‌شود؟**

با ترکیب موارد زیر:

۱.  **پیشگیری (Prevention):** استانداردهای کد، تحلیل استاتیک (PHPStan)، مرور کد اجباری.

۲.  **شناسایی خودکار (Automated Detection):** هرم تست کامل که با هر تغییر اجرا می‌شود. تست‌های رگرسیون در CI.

۳.  **شناسایی دستی (Manual Verification):** تست‌های E2E روی Staging قبل از Release، بررسی امنیتی دوره‌ای.

۴.  **یادگیری و بهبود (Learning & Improvement):** ریشه‌یابی هر باگ و **افزودن تست برای پوشش آن**، مانیتورینگ Coverage.

**شاخص نهایی سلامت (Health Metric):** **میانگین زمان بین شکست‌های Pipeline CI (Mean Time Between CI Failures)**. هدف ما افزایش این عدد است که نشان‌دهنده ثبات و قابلیت اطمینان بالای فرآیند توسعه است. در ماه اول، هدف دستیابی به **MTBF > 48 ساعت** است.

**هشدار نهایی:** نبود این فرآیندها به معنای پذیرش ریسک **تخریب تدریجی سیستم (System Rot)** است. هزینه رفع یک باگ در Production ده‌ها برابر هزینه نوشتن یک تست واحد در زمان توسعه است. این استراتژی، سرمایه‌گذاری برای رشد کنترل‌شده و کم‌هزینه است.