.1 تعهدات سطح سرویس (Service Level Objectives - SLOs)**

SLOها اهداف کمی برای قابلیت اطمینان و عملکرد سیستم هستند. ما این SLOها را بر اساس **نیازهای واقعی کاربران** تعریف می‌کنیم.

| معیار سطح سرویس (SLI) | نحوه اندازه‌گیری | SLO (هدف) | توضیح و دلیل |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **در دسترس بودن (Availability)** | درصد درخواست‌های HTTP موفق (کد ۲xx, ۳xx, ۴xx) نسبت به کل. | **۹۹.۵٪** در بازه ۲۸ روزه | ۰.۵٪ Downtime معادل ~۳.۵ ساعت در ماه است. برای سرویسی که حیات آنلاین دارد، قابل قبول است. درخواست‌های ۴xx (مانند ۴۰۳) بخشی از پاسخ موفق برنامه هستند. |

| **تأخیر (Latency)** | صدک ۹۵ (p95) زمان پاسخ صفحات اصلی کاربران. | **< ۲ ثانیه** برای صفحات اصلی | ۹۵٪ کاربران باید صفحات اصلی (مانند داشبورد، فرم درخواست) را در کمتر از ۲ ثانیه ببینند. این برای حفظ تعامل کاربر حیاتی است. |

| **میزان خطا (Error Rate)** | درصد درخواست‌های با کد پاسخ ۵xx نسبت به کل. | **< ۰.۱٪** (یک در هزار) | خطاهای سرور باید بسیار نادر باشند. این SLO سلامت کلی برنامه را می‌سنجد. |

| **ظرفیت تراکنش** | تعداد درخواست‌های پردازش‌شده در ثانیه (RPS) که سیستم می‌تواند با رعایت SLOهای بالا تحمل کند. | **۵۰ RPS پایدار** (هدف MVP) | این ظرفیت اولیه برای پشتیبانی از کاربران اولیه کافی است (بخش ۳). |

**بودجه خطا (Error Budget):** SLO دسترسی ۹۹.۵٪ به ما یک **بودجه خطای ۰.۵٪** در ماه می‌دهد. یعنی می‌توانیم حداکثر ۳.۶ ساعت در ماه داون‌تایم داشته باشیم. مصرف بیش از این بودجه، موجب توقف فعالیت‌های غیرضروری و تمرکز روی پایداری می‌شود.

---

### **۲. شاخص‌های کلیدی عملکرد (Key Performance Indicators - KPIs)**

این KPIها برای نظارت داخلی و تشخیص زودهنگام مشکل استفاده می‌شوند.

| KPI | هدف اندازه‌گیری | مقدار هشدار (Alert Threshold) | ابزار اندازه‌گیری |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **میانگین زمان بارگذاری صفحه (Page Load Time)** | تجربه کاربر نهایی | > ۳ ثانیه (برای ۱۰٪ از کاربران) | Google PageSpeed Insights، Log های Real User Monitoring (RUM) |

| **زمان پاسخگویی دیتابیس (DB Query Time)** | سلامت لایه داده | p95 > ۵۰۰ میلی‌ثانیه | Laravel Query Log، Slow Query Log دیتابیس |

| **استفاده از CPU سرور** | سلامت منابع سرور | میانگین > ۷۰٪ برای ۱۰ دقیقه | مانیتورینگ سرور (مانند NetData) |

| **استفاده از حافظه سرور (RAM)** | سلامت منابع سرور | > ۸۵٪ برای ۱۰ دقیقه | مانیتورینگ سرور |

| **نرخ کش (Cache Hit Rate)** | کارایی کش | < ۸۰٪ برای کش پرتکرار (مثل تنظیمات) | مانیتورینگ Redis (INFO command) |

---

### **۳. ظرفیت‌سنجی و بار هدف فعلی (Capacity Planning & Baseline)**

**پروفایل بار کاری (Workload Profile) برای MVP:**

*   **کاربران همزمان:** حداکثر ۵ اپراتور + ۳ نماینده کلینیک + ۲۰ بیمار در حال مرور.

*   **نرخ درخواست (Request Rate):** حدود **۵-۱۰ درخواست در ثانیه (RPS)** در اوج کار.

*   **عملیات سنگین:** تولید PDF پیش‌فاکتور، آپلود/دانلود فایل.

**منابع تخصیص‌یافته فعلی (Baseline Infrastructure):**

*   **سرور برنامه:** VPS با **۲ هسته CPU، ۴ گیگابایت RAM، ۵۰ گیگابایت SSD**.

*   **دیتابیس:** PostgreSQL روی همان سرور (در فاز اول).

*   **کش:** Redis روی همان سرور.

*   **ذخیره‌سازی فایل:** Object Storage جداگانه.

**تحلیل ظرفیت:** این منابع برای تحمل **۵۰ RPS** با معماری بهینه‌شده (کش، کوئری‌های بهینه) و با رعایت SLOها **کافی** هستند. هدف ما در MVP رسیدن به حداکثر ۱۰ RPS است، بنابراین **حدود ۵۰۰٪ buffer capacity** داریم.

---

### **۴. برنامه آزمون بار (Load Testing Plan)**

برای اعتبارسنجی SLOها و یافتن گلوگاه‌ها قبل از مواجهه با کاربران واقعی.

**ابزار:** **k6** (به دلیل سادگی و یکپارچگی با CI/CD).

**سناریوهای آزمون بار:**

۱.  **تست سلامت (Smoke Test):** ۵ کاربر مجازی به مدت ۵ دقیقه، رفتار عادی مرور صفحات اصلی. هدف: اطمینان از کارکرد پایه.

۲.  **تست بار متوسط (Average Load Test):** شبیه‌سازی ۲۰ کاربر همزمان به مدت ۳۰ دقیقه. رفتار: مرور، پر کردن فرم، آپلود فایل کوچک. هدف: تأیید SLOها در شرایط عادی پیش‌بینی‌شده.

۳.  **تست ظرفیت (Load Capacity Test):** افزایش تدریجی کاربران تا ۱۰۰ کاربر همزمان (یا تا زمانی که SLOها نقض شوند). هدف: یافتن نقطه شکست و حداکثر ظرفیت فعلی.

۴.  **تاست استرس (Stress Test):** ۵۰ کاربر همزمان که به طور مداوم سنگین‌ترین عملیات (تولید PDF) را انجام می‌دهند. هدف: یافتن گلوگاه‌های عمیق.

**معیارهای ارزیابی آزمون:** زمان پاسخ (p95, p99)، نرخ خطا، مصرف منابع (CPU, RAM, I/O). نتایج باید با SLOها مقایسه شوند.

**فرکانس:** اجرای **تست سلامت با هر استقرار (Deployment)**. اجرای **تست ظرفیت ماهانه** یا پس از هر تغییر معماری بزرگ.

---

### **۵. گلوگاه‌های شناخته‌شده و راهکارهای کوتاه‌مدت**

با توجه به معماری MVP، این گلوگاه‌ها را از قبل پیش‌بینی می‌کنیم:

| گلوگاه (Bottleneck) | علائم | راهکار کوتاه‌مدت (قبل از مقیاس) | راهکار بلندمدت (مقیاس) |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **اتصال همزمان به دیتابیس** | افزایش زمان کوئری‌ها، خطای `Too many connections`. | ۱. بهینه‌سازی کوئری‌ها و افزودن ایندکس.<br>۲. افزایش `max_connections` در PostgreSQL.<br>۳. استفاده از **Connection Pooling** (PgBouncer). | بخش ۶ - مقیاس دیتابیس |

| **پردازش‌های سنگین همزمان (مثل تولید PDF)** | قفل شدن یک worker، افزایش زمان پاسخ دیگر کاربران. | خارج کردن این کارها از چرخه درخواست HTTP و سپردن به **صف کار (Queue)** با استفاده از Laravel Queues و Redis. اجرای worker جداگانه. | استفاده از سرویس Queue مقیاس‌پذیر (مانند Redis Cluster). |

| **مصرف حافظه PHP (Memory Leak)** | افزایش تدریجی مصرف RAM و سرانجام خطای ۵۰۰. | تنظیم `memory_limit` مناسب، مانیتورینگ مداوم، ریستارت دوره‌ی برنامه در ساعات کم‌بار. | بررسی کد برای نشتی حافظه، مهاجرت به معماری که پروسه‌ها را به طور مرتب recycle کند. |

| **I/O دیسک (آپلود/دانلود فایل)** | کندی آپلود فایل‌های بزرگ، تأثیر بر دیگر سرویس‌ها. | هدایت آپلود **مستقیم به Object Storage** (مثل MinIO یا S3) از سمت کلاینت، بدون عبور از سرور برنامه. | استفاده از CDN برای توزیع فایل‌های استاتیک. |

| **محدودیت تک سروره بودن** | اگر سرور اصلی دچار مشکل سخت‌افزاری شود، کل سرویس از دست می‌رود. | **پشتیبان‌گیری روزانه خودکار** و داشتن **اسکریپت بازیابی سریع** روی یک سرور یدکی. | بخش ۶ - مقیاس افقی و افزونگی. |

---

### **۶. نقشه راه مقیاس‌پذیری (Scalability Roadmap)**

مقیاس‌پذیری باید **اقتصادی** و **گام‌به‌گام** باشد. این نقشه راه بر اساس نقاط عطف کسب‌وکار (Milestones) تعریف شده است.

**فاز ۱: MVP – مقیاس عمودی (Vertical Scaling) – ظرفیت تا ~۱۰۰ RPS**

*   **هدف:** پشتیبانی از **اولین ۱۰۰۰ بیمار و ۲۰ کلینیک**.

*   **اقدام:** افزایش منابع سرور موجود به **۴ هسته CPU، ۸ گیگابایت RAM**. هزینه: خطی و کم.

*   **بررسی:** اگر پس از این ارتقاء نیز گلوگاه دیتابیس مشاهده شد، به فاز ۲ می‌رویم.

**فاز ۲: مقیاس افقی پایگاه داده (Database Scaling) – ظرفیت تا ~۵۰۰ RPS**

*   **هدف:** پشتیبانی از رشد مداوم و ورود به کشور جدید.

*   **اقدامات:**

۱.  **تفکیک خواندنی/نوشتنی:** راه‌اندازی یک یا چند **Read Replica** برای PostgreSQL. هدایت تمامی کوئری‌های گزارش‌گیری و read-only به replicaها.

۲.  **Connection Pooler:** نصب **PgBouncer** برای مدیریت کارای connectionها.

*   **هزینه:** متوسط (نیاز به سرور مجزا برای replica).

**فاز ۳: مقیاس افقی لایه برنامه (Application Horizontal Scaling) – ظرفیت +۱۰۰۰ RPS**

*   **هدف:** تبدیل به لیدر بازار و مدیریت حجم بسیار بالا.

*   **اقدامات:**

۱.  **افزونگی:** قرار دادن دو یا چند سرور برنامه پشت یک **Load Balancer** (مانند Nginx یا HAProxy).

۲.  **مشترک‌سازی حالت (State):** اطمینان از اینکه **سشن‌ها (Sessions)** در یک **Redis مرکزی** (یا Redis Cluster) ذخیره می‌شوند نه روی حافظه محلی سرور.

۳.  **ذخیره‌سازی مشترک فایل:** ادامه استفاده از Object Storage مستقل.

*   **هزینه:** بالا (نیاز به مدیریت زیرساخت پیچیده‌تر، Load Balancer، هماهنگی چند سرور).

**فاز ۴: میکروسرویس (Microservices Decomposition) – مقیاس مستقل مؤلفه‌ها**

*   **هدف:** کارایی و سرعت توسعه بسیار بالا.

*   **اقدام:** استخراج ماژول‌های مستقل از مونولیت فعلی (بر اساس مرزهای مدولار از قبل تعریف‌شده). **اولین کاندید:** سرویس **"اطلاع‌رسانی و ایمیل"**.

*   **هزینه:** بسیار بالا (مهندسی، نظارت، ارتباطات شبکهای). فقط زمانی توجیه دارد که یک مؤلفه به راستی الگوی استفاده یا نرخ رشد کاملاً متفاوتی داشته باشد.

---

### **۷. برآورد هزینه رشد (Cost of Growth Projection)**

هزینه مقیاس باید با درآمد پیش‌بینی‌شده همخوانی داشته باشد.

| فاز مقیاس | ظرفیت هدف (RPS) | کاربران فعال ماهانه | زیرساخت تخمینی | هزینه ماهانه تخمینی | درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده* |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **MVP (فعلی)** | ۵۰ | ۵۰۰ | VPS (2CPU/4GB) + Object Storage | ~ $۱۰۰ | ۱۰-۱۵٪ |

| **فاز ۱ (عمودی)** | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | VPS (4CPU/8GB) + Object Storage | ~ $۱۸۰ | ۵-۸٪ |

| **فاز ۲ (DB Replica)** | ۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | App Server + DB Primary + DB Replica + LB | ~ $۴۰۰ | <۵٪ |

| **فاز ۳ (افقی App)** | ۱۰۰۰+ | ۵۰۰۰۰+ | چندین App Server + DB Cluster + LB + کش | ~ $۸۰۰+ | <۳٪ |

*فرض: درآمد ماهانه از ۱,۰۰۰ دلار در MVP به ۱۰,۰۰۰+ دلار در فاز ۳ رشد می‌کند.

**نتیجه تحلیل هزینه:** هزینه زیرساخت به عنوان درصدی از درآمد، با رشد **کاهش** می‌یابد که نشان‌دهنده **صرفه به مقیاس (Economies of Scale)** در مدل ما است. این موضوع مدل کسب‌وکار را از نظر فنی پایدار می‌کند.

---

### **۸. جمع‌بندی: آیا سیستم از پا درمی‌آید؟**

**پاسخ: خیر، اگر طبق این برنامه عمل کنیم.**

*   **برای MVP:** سیستم با **۵۰۰٪ ظرفیت بافر** طراحی شده و تحت SLOها و تست بار قرار می‌گیرد. گلوگاه‌ها شناسایی و راهکارهای فوری برای آنها موجود است.

*   **برای رشد:** یک **نقشه راه عملی و گام‌به‌گام** از مقیاس عمودی تا افقی تعریف شده است. هر فاز با یک **نقطه عطف کسب‌وکار (Business Milestone)** و **تحلیل هزینه-فایده** گره خورده است.

*   **هشدار:** سیستم تنها در دو حالت از پا درمی‌آید:

۱.  **رشد انفجاری غیرمنتظره (Viral Growth):** که یک "مشکل خوب" است و با استفاده از مکانیزم‌های کش و محدودسازی نرخ (Rate Limiting) می‌توان زمان خرید تا اجرای فاز بعدی مقیاس را به دست آورد.

۲.  **عدم نظارت و برنامه‌ریزی:** اگر SLOها مانیتور نشوند، تست بار انجام نشود و گلوگاه‌ها نادیده گرفته شوند.

این سند تضمین می‌کند که تیم فنی نه تنها به **فکر امروز** است، بلکه **مسیر فردا** را دیده و می‌داند که حرکت در آن مسیر چه هزینه‌ای دارد و چگونه باید انجام شود. عملکرد و مقیاس‌پذیری، مهندسی شده و قابل مدیریت است.