برنامه جامع تخصیص منابع و نقشه راه مرحله‌محور (Milestone-Based Plan)

در مدل مالی تراویکا، استراتژی اصلی بر مبنای توسعه چابک و مدیریت نرخ سوخت سرمایه (Burn Rate Management) تدوین شده است. با توجه به نوسانات تورمی و هزینه‌های بازاریابی ارزی، سرمایه در سه فاز ۱۸ ماهه تخصیص می‌یابد تا از هدررفت منابع در مسیرهای غیربهینه جلوگیری شود. در این سند، هر ریال تخصیص داده شده با یک خروجی ملموس فنی یا بیزنسی پیوند خورده است تا شفافیت کامل برای ذینفعان ایجاد شود.

سرفصل‌های تخصیص منابع

توسعه محصول و زیرساخت فنی (۳۰٪ از کل سرمایه): در ایران، اکثر پلتفرم‌های گردشگری سلامت در لایه وردپرس متوقف شده‌اند. برای رقابت با پلتفرم‌های جهانی نظیر Bookimed، مهاجرت به معماری Headless اجتناب‌ناپذیر است. این هزینه صرف استخدام تیم توسعه Full-stack، مدیریت محصول، اجاره زیرساخت‌های ابری و CDNهای بین‌المللی برای تضمین سرعت لود در خارج از ایران می‌شود. همچنین بخش مهمی از این بودجه به امنیت و رمزنگاری داده‌های پزشکی (Compliance) جهت انطباق با استانداردهای بین‌المللی اختصاص می‌یابد. خروجی این بخش تحویل نسخه v1.0 پایدار، اپلیکیشن PWA و پنل اختصاصی مدیریت لید برای کلینیک‌ها خواهد بود.

بازاریابی بین‌الملل و لید جنریشن (۴۰٪ از کل سرمایه): در صنعت توریسم سلامت، مشتری در خارج از مرزهاست و هزینه تبلیغات به صورت ارزی محاسبه می‌شود. این سرفصل شامل سئو تخصصی به زبان‌های عربی و انگلیسی بر روی کلمات کلیدی با ارزش بالا، کمپین‌های هدفمند گوگل‌ادز در کشورهای عمان و عراق، و تولید محتوای ویدئویی (Social Proof) از رضایت بیماران قبلی است. خروجی این سرمایه‌گذاری جذب ماهانه حداقل ۲۰۰ لید (سرنخ فروش) با نرخ تبدیل مشخص به قرارداد نهایی است که جریان نقدی ورودی پلتفرم را تضمین می‌کند.

عملیات، لجستیک و شبکه انسانی (۱۵٪ از کل سرمایه): پلتفرم بدون لایه عملیاتی در ایران شکست می‌خورد. این هزینه صرف آموزش و استقرار تیم همراهان (Facilitators)، تجهیز مرکز تماس ۲۴ ساعته (Call Center) مسلط به زبان‌های عربی و انگلیسی و هماهنگی‌های فرودگاهی می‌شود. خروجی این بخش رسیدن به شاخص رضایت مشتری (NPS) بالای ۸۵ از ۱۰۰ و کاهش نرخ کنسلی سفرها به دلیل ناهماهنگی‌های محلی است.

امور حقوقی، مجوزها و انطباق (۱۰٪ از کل سرمایه): فعالیت در این حوزه بدون مجوزهای وزارت بهداشت (IPD) و میراث فرهنگی ریسک پلمب شدن بیزنس را دارد. این بودجه صرف اخذ مجوزهای تسهیل‌گری، ویزای سلامت (T-Visa) و قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی برای پوشش ریسک‌های درمانی می‌شود. خروجی این بخش سند انطباق قانونی و کاهش ریسک‌های قضایی پروژه است.

ذخیره استراتژیک و احتیاطی (۵٪ از کل سرمایه): این مبلغ جهت مدیریت نوسانات ناگهانی نرخ ارز در ایران و هزینه‌های پیش‌بینی نشده در فاز رشد سریع در نظر گرفته شده است تا پایداری پروژه در تکانه‌های اقتصادی حفظ شود.

جدول برآورد هزینه‌های عملیاتی ماهانه

برای کنترل دقیق منابع، هزینه‌های جاری در ۶ ماهه اول بدین شرح برآورد می‌شود: حقوق تیم فنی شامل ۳ نفر توسعه‌دهنده مجموعاً ۱۸۰ میلیون تومان ماهانه جهت تحویل اسپرینت‌ها. تیم محتوا و سئو عربی مجموعاً ۸۰ میلیون تومان برای بهبود رتبه در ۱۰ کلمه کلیدی اصلی. بودجه تبلیغات گوگل (ارزی) معادل ۳۰۰ میلیون تومان برای جذب لید با قیمت (CPL) زیر ۵ دلار. هزینه‌های سرور و ابزارهای فنی ۴۰ میلیون تومان برای تضمین پایداری سیستم. اجاره فضای کار اشتراکی و هزینه‌های ستادی ۶۰ میلیون تومان. حقوق تیم پشتیبانی و فروش ۱۲۰ میلیون تومان جهت پاسخگویی سریع به مراجعان. مجموع هزینه ماهانه (Burn Rate) حدود ۷۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که هدف آن رسیدن به نقطه سر به سر مالی در ماه دوازدهم فعالیت است.

برنامه مرحله‌محور

آزادسازی بودجه در تراویکا منوط به عبور از دروازه‌های کیفیت است. در مرحله اول (ماه ۱ تا ۴) که فاز اعتبار سنجی و پایلوت است، Milestone فنی شامل لانچ کامل نسخه وردپرس با قابلیت EHR مقدماتی و Milestone تجاری شامل عقد قرارداد رسمی با ۱۰ مرکز درمانی دارای مجوز IPD است. شاخص موفقیت در این فاز جذب حداقل ۳ مشتری پرداخت‌کننده و انجام اولین جراحی‌های موفق است تا فرض تمایل بیمار به پرداخت آنلاین بیعانه تایید شود.

در مرحله دوم (ماه ۵ تا ۱۰) که فاز گذار فنی و نفوذ در بازار است، Milestone فنی شامل تحویل نسخه v1.0 بر پایه معماری Headless و دیتابیس جداگانه است. Milestone تجاری شامل ورود جدی به بازار عمان و جذب اولین لیدهای باکیفیت از مسقط است. شاخص موفقیت در این مرحله رسیدن به نرخ ارجاع (Retention) ۱۵٪ و کاهش وابستگی به تبلیغات کلیکی از طریق رشد سئو ارگانیک است.

در مرحله سوم (ماه ۱۱ تا ۱۸) که فاز تثبیت برند و خودکفایی مالی است، Milestone فنی شامل پیاده‌سازی ماژول ویزیت آنلاین و سیستم خودکار پیگیری (Follow-up) است. Milestone تجاری شامل راه‌اندازی شبکه نمایندگی در کشور عراق (بصره و بغداد) است. شاخص موفقیت در این فاز رسیدن به حاشیه سود عملیاتی مثبت و انجام ماهانه حداقل ۳۰ جراحی موفق از طریق پلتفرم است که پلتفرم را برای جذب سرمایه راند A آماده می‌کند.

استراتژی جلوگیری از سوختن پول

برای مدیریت ریسک در محیط پرنوسان ایران، سه لایه حفاظتی در نظر گرفته شده است. اول، مدل هزینه متغیر (Variable Cost Model) که در آن تراویکا تیم مترجم و راننده را به صورت استخدام ثابت نگه نمی‌دارد و از مدل اقتصاد اشتراکی استفاده می‌کند که هزینه ثابت را تا ۳۰٪ کاهش می‌دهد. دوم، توسعه محصول مبتنی بر کشش (Pull Development) که به معنای عدم توسعه فیچرهای پیچیده فنی بدون تایید نیاز بازار است. سوم، مدل تسویه لحظه‌ای با مراکز درمانی بلافاصله پس از دریافت وجه از بیمار تا ارزش نقدینگی در برابر تورم حفظ گردد.

موارد نامعلوم و برنامه کشف

تیم مدیریتی تراویکا با بلوغ فکری، بخش‌هایی از مسیر را که دارای ابهام است شناسایی کرده است. مجهول اول نرخ دقیق لغو سفر (Cancellation Rate) بعد از صدور ویزا در مقیاس بالاست که برنامه کشف آن تحلیل داده‌های ۳ ماه اول و اصلاح مدل دریافت ودیعه غیرقابل استرداد است. مجهول دوم سطح پذیرش پزشکان با سابقه برای استفاده از پنل دیجیتال است که با طراحی رابط کاربری بسیار ساده و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه حل خواهد شد. مجهول سوم پایداری درگاه‌های پرداخت غیرمتمرکز برای مبالغ کلان است که در فاز پایلوت با مبالغ خرد تست و اعتبارسنجی می‌شود. این رویکرد تضمین می‌کند که پروژه با دید باز و آمادگی کامل برای تغییرات احتمالی به جلو حرکت کند.