مدل عملیاتی و حاکمیت سازمانی (Operating Model & Governance)

تراویکا بر پایه مدل حاکمیت ماتریسی اداره می‌شود تا سرعت اتخاذ تصمیمات فنی با دقت فرآیندهای عملیاتی هم‌راستا شود. در این مدل، تفکیک مسئولیت‌ها به گونه‌ای طراحی شده که گلوگاه‌های تصمیمی منجر به توقف پروژه نشوند.

مالکیت تصمیم‌گیری و ماتریس مسئولیت‌ها (Decision Ownership)

در تراویکا، مالکیت تصمیمات در چهار حوزه تخصصی تعریف شده است. مالک تصمیمات فناوری (CTO)، مسئول نهایی انتخاب پشته فنی، معماری دیتابیس و پروتکل‌های امنیتی است. مالک محصول (CPO)، بر تجربه کاربری و اولویت‌بندی ویژگی‌ها بر اساس نیاز بیمار تصمیم می‌گیرد. مالک فروش و مارکتینگ (CMO)، مسئول استراتژی‌های جذب لید و نرخ تبدیل است و مدیر عملیات (COO)، مسئول هماهنگی کلینیک‌ها و لجستیک است. در صورت بروز تداخل اولویت‌ها (مثلاً نیاز فنی در مقابل سرعت فروش)، تصمیم نهایی پس از شنیدن آرای ذینفعان بر عهده مدیرعامل (CEO) خواهد بود تا همسویی با اهداف کلان بیزنس حفظ شود.

نظام گزارش‌دهی و پایش عملکرد (Reporting Cycle)

شفافیت در تراویکا از طریق گزارش‌های دوره‌ای تضمین می‌شود. این نظام شامل سه سطح است. سطح اول، گزارش‌های روزانه (Daily Stand-ups) است که بر روی موانع اجرایی و فنی همان روز تمرکز دارد. سطح دوم، گزارش‌های هفتگی عملکرد (Weekly Scorecards) است که شاخص‌هایی نظیر تعداد لیدهای جدید، نرخ پاسخگویی به بیماران و وضعیت پیشرفت اسپرینت‌های نرم‌افزاری را تحلیل می‌کند. سطح سوم، گزارش‌های ماهانه مدیریتی است که بر نرخ سوخت سرمایه (Burn Rate)، هزینه جذب مشتری (CAC) و تحلیل سود و زیان (P&L) تمرکز دارد. تمام این گزارش‌ها در یک دیتابیس مشترک ثبت شده و برای تمام بنیان‌گذاران قابل دسترسی است.

فرآیند کنترل تغییرات (Change Control Procedure)

با توجه به ماهیت مهندسی پروژه، هرگونه تغییر در دو سطح کنترل می‌شود. در سطح کد، هیچ تغییری بدون Pull Request و تأیید (Approve) حداقل یک عضو ارشد تیم فنی وارد شاخه اصلی (Main Branch) نمی‌شود. در سطح محصول، تغییرات استراتژیک (مانند تغییر مدل کمیسیون یا اضافه شدن یک سرویس درمانی جدید) ابتدا در "کمیته تغییرات" بررسی شده و پس از تحلیل اثر بر روی عملیات، ابلاغ می‌گردد. این فرآیند مانع از بروز ناهماهنگی بین وعده‌های تیم فروش و توانایی‌های تیم فنی می‌گردد.

مدیریت بودجه و انضباط مالی

مدیریت بودجه در تراویکا بر اساس مدل تخصیص مرحله‌ای انجام می‌گیرد. هزینه‌های جاری (OpEx) به صورت ماهانه و بر اساس سقف بودجه مصوب پرداخت می‌شود. برای هزینه‌های سرمایه‌ای (CapEx) نظیر خرید زیرساخت‌های ابری یا لایسنس‌ها، نیاز به ارائه توجیه فنی و تأییدیه مالی همزمان است. تمامی تراکنش‌ها در سیستم حسابداری داخلی ثبت شده و هر سه ماه یک‌بار، حسابرسی داخلی برای اطمینان از عدم انحراف بودجه از اهداف Milestoneها انجام می‌شود.

مدیریت تامین‌کنندگان و وندورها (Vendor Management)

تراویکا با دو دسته تامین‌کننده همکاری دارد: وندورهای تکنولوژیک (مثل سرویس‌های ابری و APIهای نقشه‌برداری) و تامین‌کنندگان خدماتی (مثل کلینیک‌ها و هتل‌ها). برای وندورهای فنی، معیار انتخاب بر پایه پایداری سرویس (SLA) در شرایط ایران است. برای کلینیک‌ها، فرآیند ورود (On-boarding) شامل بررسی مجوزهای IPD و بازدید حضوری از زیرساخت‌های هتلینگ بیمارستان است. قراردادها به گونه‌ای تنظیم شده که در صورت افت کیفیت خدمات یا عدم پایبندی به قیمت‌های مصوب، پلتفرم امکان قطع همکاری فوری و جایگزینی تامین‌کننده را داشته باشد.

مدیریت کیفیت و امنیت (QA & Security)

کیفیت در تراویکا از طریق دو بازوی نظارتی کنترل می‌شود. در بخش فنی، تست‌های اتوماتیک و مانیتورینگ مداوم سرورها برای جلوگیری از قطعی سایت انجام می‌شود. در بخش عملیاتی، پس از اتمام دوره درمان، یک نظرسنجی استاندارد از بیمار انجام شده و امتیاز حاصله مستقیماً بر رتبه کلینیک در پلتفرم اثر می‌گذارد. از منظر امنیت، با توجه به حساسیت مدارک پزشکی، دسترسی به دیتابیس بر اساس نقش (RBAC) محدود شده و تمامی داده‌های حساس به صورت رمزنگاری شده ذخیره می‌شوند تا حریم خصوصی بیماران منطبق بر استانداردهای جهانی حفظ گردد.

حل اختلافات و مدیریت بحران

در صورت بروز اختلاف بین تیم داخلی و تامین‌کنندگان (مانند ادعای بیمار مبنی بر نارضایتی از جراحی)، "کمیته حل اختلاف" متشکل از مدیر عملیات و یک مشاور پزشکی مستقل، موضوع را بررسی می‌کند. اگر تقصیر از سمت کلینیک باشد، جریمه‌های قراردادی اعمال می‌شود. در بحران‌های کلان نظیر قطعی اینترنت یا تغییر قوانین مرزی، "تیم مدیریت بحران" موظف است ظرف کمتر از ۴ ساعت، نقشه راه جایگزین را برای اطلاع‌رسانی به بیماران و مدیریت سفرهای در جریان تدوین و اجرا نماید.