نقشه راه محصول و استراتژی رشد (Roadmap 2026-2027)

این نقشه راه نشان‌دهنده مسیر گذار تراویکا از یک MVP وردپرسی به یک پلتفرم Enterprise-Grade است. استراتژی ما بر مبنای «اول اولویت‌های حیاتی» (Critical-First) تنظیم شده است تا از پراکندگی منابع مالی و انسانی جلوگیری شود.

سال اول: تثبیت زیرساخت و اعتمادسازی (Infrastructure & Trust)

کوارتر اول (ماه ۱ تا ۳): فاز بهینه‌سازی و هویت‌بخشی

در این مرحله، هدف اصلی رفع گلوگاه‌های نسخه MVP است.

- قابلیت فنی: پیاده‌سازی سیستم رزرواسیون با منطق Dynamic Pricing. خروجی ملموس: امکان محاسبه خودکار هزینه‌های جانبی (مترجم+ترانسفر) بر اساس نوع جراحی.

- پروتکل داده: طراحی ساختار دیتابیس برای پروفایل‌های پزشکی (Medical Records). خروجی: حذف تبادل مدارک در پلتفرم‌های ناامن مثل تلگرام.

- وابستگی: تایید نهایی لیست قیمت‌های مصوب از سوی ۲۰ کلینیک مرجع.

- چرا اولویت دارد؟ بدون قیمت شفاف، فرآیند اعتماد در گردشگری سلامت آغاز نمی‌شود.

کوارتر دوم (ماه ۴ تا ۶): فاز مهاجرت به معماری Headless

این مهم‌ترین گام فنی مهندسی کامپیوتر در این پروژه است.

- اقدام فنی: جداسازی کامل فرانت‌اند (با Next.js) و استفاده از وردپرس صرفاً به عنوان یک Headless CMS از طریق REST API.

- بهبود عملکرد: پیاده‌سازی سیستم Image Optimization برای لود سریع عکس‌های نمونه‌کار جراحی در کشورهای با اینترنت ضعیف.

- خروجی ملموس: بهبود امتیاز Core Web Vitals به بالای ۹۰ در موبایل.

- منابع: ۲ توسعه‌دهنده فرانت‌اند، ۱ متخصص DevOps برای پیکربندی CDN.

کوارتر سوم (ماه ۷ تا ۹): فاز تجربه کاربری در سفر (On-Trip Experience)

در این مرحله محصول از یک وب‌سایت ساده به یک دستیار سفر تبدیل می‌شود.

- نسخه v2.0: عرضه اپلیکیشن PWA (Progressive Web App) برای بیماران.

- فیچر کلیدی: داشبورد "وضعیت زنده سفر"؛ شامل نام راننده، لوکیشن هتل، ساعت ملاقات با پزشک و وضعیت ویزا.

- خروجی ملموس: کاهش ۴۰ درصدی بار کاری تیم پشتیبانی (Call Center) از طریق سلف‌سرویس کردن اطلاعات.

- وابستگی: اتصال API سیستم‌های آژانس‌های هواپیمایی طرف قرارداد.

کوارتر چهارم (ماه ۱۰ تا ۱۲): فاز فین‌تک و تسهیل مالی

رفع بزرگترین گلوگاه گردشگری سلامت در ایران یعنی انتقال پول.

- توسعه فنی: پیاده‌سازی درگاه واسط پرداخت برای دریافت "ودیعه" (Deposit) از طریق Stablecoins و صرافی‌های همکار در دبی/مسقط.

- قابلیت سیستم: صدور Pre-Invoice رسمی دیجیتال با قابلیت رهگیری (Tracking ID).

- خروجی ملموس: کاهش نرخ "کنسلی‌های لحظه آخری" به زیر ۳ درصد.

- چرا اولویت دارد؟ پایداری درآمدی بیزنس به تضمین حضور بیمار وابسته است.

سال دوم: مقیاس‌پذیری و هوشمندسازی (Scalability & AI)

کوارتر پنجم (ماه ۱۳ تا ۱۵): فاز تله‌مدیسین و مشاوره از راه دور

- توسعه فنی: پیاده‌سازی ماژول مشاوره ویدیویی اختصاصی (WebRTC) در داخل پلتفرم.

- قابلیت: سیستم نوبت‌دهی ویزیت آنلاین قبل از پرواز جهت تایید نهایی کاندیداتوری عمل.

- خروجی ملموس: افزایش نرخ موفقیت جراحی‌ها و کاهش مراجعاتی که در محل کلینیک رد می‌شوند.

- منابع: متخصص زیرساخت شبکه و امنیت داده.

کوارتر ششم (ماه ۱۶ تا ۱۸): فاز اتوماسیون پیگیری (Post-Op Automation)

- قابلیت محصول: سیستم خودکار Follow-up بر پایه پرسشنامه‌های هوشمند.

- کارکرد: ارسال یادآورهای مصرف دارو و چک‌آپ‌های دوره‌ای به زبان مادری بیمار.

- خروجی ملموس: جمع‌آوری خودکار Patient Testimonials (تجارب بیماران) برای استفاده در کمپین‌های مارکتینگ فصل بعد.

کوارتر هفتم (ماه ۱۹ تا ۲۱): فاز پلتفرم باز (Open API & B2B)

- اقدام استراتژیک: ارائه مستندات API به آژانس‌های مسافرتی خارجی جهت رزرو مستقیم پکیج‌های درمانی تراویکا.

- خروجی: تبدیل شدن تراویکا به زیرساخت (Infrastructure) برای دیگر فعالان این حوزه.

- وابستگی: تکمیل مستندات Swagger و امنیت لایه‌های دسترسی API.

کوارتر هشتم (ماه ۲۲ تا ۲۴): فاز هوش مصنوعی و رتبه‌بندی تحلیلی

- قابلیت هوشمند: پیاده‌سازی الگوریتم رتبه‌بندی جراحان بر اساس نتایج درمان، سرعت پاسخگویی و رضایت بیمار (نه بر اساس پول تبلیغات).

- خروجی ملموس: حذف کامل سوگیری انسانی در معرفی پزشک به بیمار و افزایش اعتماد برند.

انضباط محدوده (Scope Discipline): چه چیزهایی را انجام نمی‌دهیم؟

یک Roadmap حرفه‌ای با "نه" گفتن زنده می‌ماند. تراویکا آگاهانه موارد زیر را از دستور کار خارج کرده است:

- ورود به بازار توریسم تفریحی: ما هتل را فقط برای بیمار رزرو می‌کنیم. وارد رقابت با علی‌بابا یا جاباما در تورهای تفریحی نمی‌شویم تا تمرکز عملیاتی روی پروتکل‌های استریل و پزشکی حفظ شود.

- توسعه داروخانه آنلاین: به دلیل چالش‌های لجستیک دارو و مجوزهای خاص، این بخش را به وندورهای ثالث واگذار می‌کنیم و خودمان وارد زنجیره تامین دارو نمی‌شویم.

- ساخت مراکز درمانی: ما یک پلتفرم Asset-light باقی می‌مانیم. سرمایه خود را صرف خرید تجهیزات پزشکی نمی‌کنیم تا چابکی فنی و مالی خود را برای جابجایی بین کلینیک‌های مختلف حفظ کنیم.

مدیریت ریسک در Roadmap

وابستگی اصلی این نقشه راه، "ثبات قوانین ویزای T" است. در صورت بروز هرگونه اختلال سیاسی، تیم فنی موظف است ماژول "مشاوره آنلاین و فروش پکیج‌های دارو" را جایگزین "سفر حضوری" کند تا جریان درآمدی قطع نشود (Pivot Readiness).